**ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES**


**Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales :**

* **Pour le parc éolien de la Croix de Chalais : du 11 janvier au 19 janvier 2022**

**Itinéraire emprunté :**



Cheminement des sections de tour, nacelles et pales :



Les éléments (pales, nacelles, hubs, sections de mât) arriveront **depuis Adriers par la D729 – rond-point des 6 routes – D11 – D11F.**

Les jours de livraison prévisionnels sont les suivants :

* **Mardi 11/01/22**
* **Jeudi 13/01/22**
* **Lundi 17/01/22**
* **Mercredi 19/01/22**

**Le montage pourra commencer entre le 17 et le 24 janvier 2022.**