ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES

Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales :

- Pour le parc éolien de la Croix de Chalais : du 18 janvier au 26 janvier 2022

Itinéraire emprunté :

Cheminement des sections de tour, nacelles et pales :

Les éléments (pales, nacelles, hubs, sections de mât) arriveront depuis Adriers par la D729 – rond-point des 6 routes – D11 – D11F.

Les jours de livraison prévisionnels sont les suivants :

- Mardi 18/01/22

- Jeudi 20/01/22

- Lundi 24/01/22

- Jeudi 27/01/22

Le montage pourra commencer entre le 24 et le 27 janvier 2022.